

**PLAN DEOPERATIVO**

**ANUAL - 2014 –**

**(Anteproyecto)**

**Municipalidad de San Carlos Sija**

**Noviembre de 2013**

**PLAN OPERATIVO ANUAL**

**-POA-**


****

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS**

**SIJA, QUETZALTENANGO,**

**GUATEMALA**

**AÑO, 2017**

****

**Concejo Municipal**

Municipio de San Carlos Sija, Quetzaltenango, Guatemala, Centro América

PBX: 77684271

**INDICE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | CONTENIDO | PAGINA |
| I. - | PRESENTACION | 1 |
| II.- | CERTIFICACIÓN DEL PUNTO DE ACTA DE APROBACIÓN DEL POA | 2 |
| III. - | INTRODUCCIÓN | 4 |
| IV. - | BASE LEGAL | 5 |
| V.- | MARCO ESTRATEGICO | 6 |
| 5.1.- | Análisis de la Situación del Municipio | 9 |
| 5.2.- | Análisis de la situación Institucional | 10 |
| 5.2.1.- | Aspectos positivos | 10 |
| 5.2.2.- | Demandas de la población | 10 |
| 5.2.3.- | Los Principales Desafíos | 11 |
| 5.2.4.- | Descripción y Análisis de Actores | 11 |
| VI.- | VISIÓN Y MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA | 14 |
| VII.- | PRINCIPIOS Y VALORES | 15 |
| VIII.- | RESULTADOS ESTRATEGICOS DE PAIS Y PRODUCTOS | 16 |
| IX.- | PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM) DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA. | 20 |
| X.- | PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA | 22 |
| X.1.- | Análisis sobre la ejecución 2015 y avances sobre la del POA 2016.- | 22 |
| X.2.- | Análisis sobre la disponibilidad financiera de la municipalidad para el año 2017. | 23 |
| X.3.- | MATRIZ DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2017 –POA- | 24 |

I. PRESENTACION

El Gobierno Municipal de San Carlos Sija, en el marco del Sistema Nacional de Planificación, que impulsa SEGEPLAN en el seno de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural desde el año 2009 y tomando como referencia el Plan de Desarrollo Municipal, presenta el Plan Operativo Anual 2017, que define los programas y proyectos que durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaran con los recursos presupuestados.

El Plan Operativo Anual (POA) 2017, se formula con la finalidad de contar con un documento de gestión que permita desarrollar, controlar las actividades propuestas para el logro de los Objetivos Institucionales. Su tendencia será evaluada de manera Trimestral determinándose los logros y avances registrados para el periodo. Asimismo ha sido formulado participativamente y en coordinación directa con todo el personal de las diferentes dependencias del municipio.

El POA 2017 es un instrumento a través del cual damos respuesta a lo establecido en el Articulo 8) del Decreto 101-97 del Congreso de la República “Ley Orgánica del Presupuesto”, “*Vinculación plan-presupuesto, los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social, en aquellos aspectos que exigen por parte del sector público y captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales regionales e institucionales”*.


El POA de la Municipalidad de San Carlos Sija, ha sido elaborado tomando en cuenta factores que permiten darle seguimiento a una serie de procesos contemplados en años anteriores y a través de los cuales lograremos, el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Gobierno Local, y alcanzaremos nuestra visión institucional a través de servicios eficientes y mejores condiciones de vida a los habitantes de San Carlos Sija.

**Ing. Gerardin Ariel Díaz Mazariegos**


**Alcalde Municipal**

1

II.CERTIFICACIÓN DEL PUNTO DE ACTA DE APROBACIÓN DEL POA



2

****

3

III. INTRODUCCIÓN

El POA 2017 del municipio, constituye la parte especifica del Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Gobierno Local, en el cual el gobierno municipal precisa las acciones a desarrollar año con año, en donde se identifica la asignación presupuestal, requerida para su ejecución, así como la previsión de fuentes de financiamiento. Para que el POA, sea un instrumento de gestión y permita articular la fase de planeación con la presupuestarían, el plan define metas y establece responsables de la ejecución del mismo.

Si, el POA ha sido bien formulado, y contiene la propuesta aprobada por las autoridades municipales, se podrá hacer una evaluación permanente, lo cual se concretará anualmente en el informe de egresos.

El POA 2017, se realizó siguiendo las orientaciones contenidos en la “Guía para elaborar el plan operativo anual, de las municipalidades del país, 2017”, con el acompañamiento técnico metodológico de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, a través de la Dirección de Planificación Territorial así como la asistencia técnica de la DFIM departamental. Para llegar al documento final, se realizaron una serie de reuniones técnicas, con la Dirección Municipal de Planificación -DMP-, Dirección de Administración Financiera Municipal -DAFIM-, Concejo Municipal y facilitador de la SEGEPLAN.

El Plan Operativo Anual 2017, consta de 52 proyectos, de los cuales 47 se ejecutarán con fondos de Gobierno Local y 5 con fondos de CODEDE. La inversión total será de más de 20 millones de quetzales, de los cuales 52 proyectos contribuyen a la política de Bienestar para la gente, 6 proyectos a la política de Estado Garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo, 3 dirigidos a la política Recursos Naturales para Hoy y el Futuro. Dichas políticas tomadas del Plan Nacional Katun 2032

Para terminar, la realización de todas las acciones contenidas en el POA, persigue, en primera instancia **mejorar la calidad de vida de la población del municipio de San Carlos Sija**, bajo el enfoque de la Gestión por Resultados. En segundo lugar, hacer más eficaz y eficiente la gestión de la municipalidad, bajo la premisa, de la transparencia del manejo de los fondos públicos y la participación e información a la ciudadanía.

4

IV. BASE LEGAL

**Constitución Política de la República de Guatemala**

Art. 134. Descentralización y autonomía.

**Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la República**

Art. 2. Ámbito de aplicación

Art. 8. Vinculación plan – presupuesto

Art. 10. Contenido

Art. 20. Políticas presupuestarias

Art. 21. Presentación de anteproyectos

Art. 39. Ámbito

Art. 46. Metodología presupuestaria

Art. 47. Informes de la gestión presupuestaria

**Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto**

Art. 8. Metodología presupuestaria uniforme

Art. 16. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto

**Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas**

Art. 131. Formulación y aprobación del presupuesto

5

V.- MARCO ESTRATEGICO

5.1.- Análisis de la Situación del Municipio

Problemática del municipio:

Los principales problemas que el municipio de San Carlos Sija, Quetzaltenango; pretende resolver, son los siguientes:

* Déficit de cobertura de salud
* Déficit de cobertura educativa
* Contaminación por desechos sólidos y líquidos
* Manejo inadecuado de recursos naturales
* Vías de comunicación secundarias en malas condiciones
* Servicios públicos municipales deficientes

Estos problemas mencionados, tienen directa relación con los problemas de país de los cuales se pueden mencionar los siguientes.

* Mortalidad de la niñez
* Baja tasa de finalización en el nivel de educación primaria de niños
* Aumento de la vulnerabilidad en la población guatemalteca por fenómenos hidrometeorológicos provocados por el cambio climático
* Desnutrición Crónica

Esta problemática responde a los siguientes ejes y metas programadas en el Plan Nacional

Vea la matriz siguiente:

6

Tabla No. 1

Ejes y metas del Plan Nacional de Desarrollo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EJE PND** | **Prioridades PND** | **Prioridades PGG** | **Metas PND** |
| Bienestar para la gente | Atender de manera adecuada a las madres, niños e infantes para reducir la mortalidad materna, infantil y de la niñez. | Seguridad alimentaria, salud integral y educación para todas y todos. | Para el año 2032, reducir la tasa de mortalidad en la niñez en treinta puntos |
| Bienestar para la gente | Garantizar a la población entre 0 y 18 años el acceso a todos los niveles del sistema educativo. | Seguridad alimentaria, salud integral y educación para todas y todos. | Universalizar la educación inicial, preprimaria, primaria, media (ciclo básico y ciclo diversificado) y ampliar el acceso a la educación superior, reconociendo las especificidades de género y las necesidades diferentes de los territorios y las poblaciones indígenas y rurales. |
| Recursos naturales hoy y para el futuro | Gestión sostenible de los recursos hídricos para el logro de objetivos sociales, económicos y ambientales | Ambiente y recursos naturales. | Se ha reducido a cero las pérdidas de vidas humanas a causa de inundaciones. |
| Recursos naturales hoy y para el futuro | Gestión sostenible de los recursos hídricos para el logro de objetivos sociales, económicos y ambientales | Ambiente y recursos naturales. | Se ha reducido a cero las pérdidas de vidas humanas a causa de inundaciones.  7 |
| Bienestar para la gente | Atender de manera adecuada a las madres, niños e infantes para reducir la mortalidad materna, infantil y de la niñez. | Seguridad alimentaria, salud integral y educación para todas y todos. | Para el año 2032, reducir la tasa de mortalidad en la niñez en treinta puntos |
| Bienestar para la gente | Atender de manera adecuada a las madres, niños e infantes para reducir la mortalidad materna, infantil y de la niñez. | Seguridad alimentaria, salud integral y educación para todas y todos. | Para el año 2032, reducir la tasa de mortalidad en la niñez en treinta puntos |

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo.

En el intento de resolución de esta problemática, se pretende beneficiar a la siguiente población:

Vea siguiente página.

8

Tabla No. 2

Análisis de la población beneficiada por las acciones del Plan.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Municipalidad de :\_Municipalidad De San Carlos Sija\_\_Departamento:\_Quetzaltenango.** | | | | | |  |
| **1) Población Total del municipio** | **40,000 habitantes** | |  |  |  |  |
| **2) Productos (competencias propias)** | **3) Población  (número de personas\*)** | | **4) Desagregación por sexo de la población elegible** | | **5) Desagregación por área** | |
| **3.1 Objetivo** | **3.2 Elegible** | **4.1 Hombres** | **4.2 Mujeres** | **5.1 Urbana** | **5.2 Rural** |
| Población beneficiada con infraestructura vial mejorada | **25000** | **25000** | **12500** | **12500** | **5000** | **20000** |
| Familias con servicios de agua apta para consumo humano  Familias con servicios de alcantarillado Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos | **15000** | **10000** | **4500** | **55000** | **35000** | **65000** |
| Familias con servicios de agua apta para consumo humano  Familias con servicios de alcantarillado Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos | **15000** | **10000** | **4500** | **55000** | **35000** | **65000** |
| Población en el rango de 7 a 18 años beneficiada por la cobertura educativa. | **12000** | **3000** | **1500** | **1500** | **300** | **2700** |
| Familias con servicios de agua apta para consumo humano  Familias con servicios de alcantarillado Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos | **25000** | **25000** | **12500** | **12500** | **5000** | **20000** |

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo

9

5.2.- Análisis de la situación Institucional

Ante esta problemática, la municipalidad de San Carlos Sija, Quetzaltenango; con los recursos que el Estado le trasfiere, con lo recursos propios, y con su población, planean darle solución a cada uno de los problemas detectados con forme la el trascurrir del tiempo.

Al texto del párrafo anterior se agrega, y se puede mencionar la plataforma de personal, equipo y capacidades desarrolladas de la población del municipio, todos con el deseo y el entusiasmo del ideal de construir un municipio mas prospero, más justo y más equitativo para todos sus habitantes.

5.2.1.- Aspectos positivos

Uno de los aspectos positivos que se pueden valorar en la municipalidad de San Carlos Sija, es:

Por un lado el seguimiento que existe en la ejecución de las políticas de gobierno municipal en relación a empate con las positivas de gobierno, generando así una correlación de fuerzas enfocadas en los mismos objetivos.

Por otro lado, se puede valorar significativamente la capacidad de los burócratas y servidores públicos locales, que con su experiencia, valores y motivaciones están dando seguimiento a las políticas, programas y proyectos del municipal

Además, es evidente el interés de la participación ciudadana, el ejercicio de la auditoria social, la participación de la ciudadanía y la manifestación constante de la población a través del Sistema de Consejo de Desarrollo, es primordial para el seguimiento de la administración pública local.

5.2.2.- De mandas de la población

Las principales demandas de la población, se pueden observar plasmadas en el Plan de Desarrollo municipal –PDM-, y se concentran en la construcción de infraestructura, apta para comentar la calidad de vida de la población en general, a eso se le puede dar importante prioridad a la construcción de vías de comunicación como carreteras y caminos vecinales.

Edificios públicos, como escuelas, centros y puestos de salud, también son demandados. Además aquella obra pública que implique y facilite el acceso al agua y al tratamiento de desechos sólidos.

10

Se considera de suma importancia, la adquisición de maquinaria y equipo, para mejorar las fortalezas de acción, además es de suma importancia la implementación de áreas de recreación y deportivas, así aquella infraestructura que reduzca los índices deportivos y del delito.

5.2.3.- Los Principales Desafíos

Entre los desafíos que se pueden mencionar se encuentran:

La falta de recursos, que siempre son escasos para la implementación de las diferentes políticas y programas enfocados al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

La existencia de problemas complejos que requieren cierto nivel de tecnicidad y de tiempo para resolverlos. Además del conocimiento e involucramiento de la población en general.

5.2.4.- Descripción y Análisis de Actores

A continuación se presenta un análisis de los diferentes actores, con presencia en el municipio, algunos de ellos con mucha injerencia en las decisiones y otros de ellos con poca manifestación en relación a la búsqueda de solución de los diferentes problemas.

Tabla No. 3

Análisis de Actores en el municipio de San Carlos Sija

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1) No.** | **2) Actor  nombre y descripción** | **3) Rol** | **4) Importancia** | **5) Poder** | **6) Recursos / acciones** | **7) Ubicación geográfica y área de influencia** |
| 1 | CODEDE | cooperación financiera | MEDIA | MEDIO | financieros, asistencia técnica | municipal |
| 2 | MANCOMUNIDAD METROPOLI DE LOS ALTOS | apoyo | BAJAN | BAJO | apoyo técnico | municipal |
| 3 | JICA | coordinación | BAJA | BAJO | apoyo técnico | municipal |
| 4 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | apoyo en salud | MEDIA | Medio | acciones en salud | nacional |
| 5 | MINITERIO DE EDUCACION | apoyo en educación | MEDIA | MEDIA | acciones para educación | nacional |
| 6 | MIDES | apoyo en programas | BAJA | BAJA | acciones en desarrollo | nacional |
| 7 | RENAP | registro de personas | BAJA | BAJA | registro de personas | nacional  11 |
| 8 | PNC | apoyo en seguridad | MEDIA | MEDIA | apoyo con personal | nacional |
| 9 | JUZGADO DE PAZ | justicia | MEDIA | MEDIA | apoyo en personal | municipal |
| 10 | ASOCIACION DE FUTBOL | deporte | BAJA | BAJA | apoyo en logístico | municipal |
| 10 | XELAC | comercio de lácteos | BAJA | BAJA | personal búsqueda de mercados | departamental |
| 11 | ASOCIACION LA VAQUITA | producción de lácteos | BAJA | BAJA | apoyo en logística | municipal |
| 12 | EMBAJADA DE LOS EEUU | prevención de delitos | MEDIA | MEDIA | apoyo logístico | nacional |
| 13 | INAB | forestal | MEDIA | MEDIA | técnico forestal | nacional |
| 14 | MAGA | agricultura | MEDIA | MEDIA | técnico agrícola | nacional |
| 15 | FODES | apoyo proyectos | MEDIA | MEDIA | financieros | nacional |
| 16 | SOSEP | apoyo técnico y logístico | MEDIA | MEDIA | técnico agrícola | nacional |
| 17 | SESAN | seguridad alimentaria | MEDIA | MEDIA | técnica logístico | nacional |
| 18 | MICIVI | mantenimiento de camino | MEDIA | MEDIA | técnico, financiero, logístico | nacional |
| 19 | MINFIN | administración de fondos | ALTA | ALTA | técnico, financiero, logístico | nacional |
| 20 | CGC | control del gasto | ALTA | ALTA | técnico, logístico | nacional |
| 21 | GOBERNACION | seguridad y gobernanza | ALTA | ALTA | técnico, logístico | departamental |
| 22 | ENERGUATE | distribución de electricidad | MEDIA | ALTA | técnico, financiero | nacional |
| 23 | PROBOSQUES | control forestal | MEDIA | MEDIA | técnico, financiero | nacional |
| 24 | INFOM | fomento municipal | MEDIA | MEDIA | técnico, logístico | nacional |
| 25 | AMUTED | apoyo a la mujer | MEDIA | MEDIA | técnico, capacitación, financiero | departamental |
| 26 | HPA/ANN | apoyo a la mujer | MEDIA | MEDIA | técnico, capacitación, financiero | departamental |
| 27 | ASOCIACION NUEVOS HORIZONTES | apoyo a la mujer | MEDIA | MEDIA | técnico, capacitación, financiero | departamental |
| 28 | USAC | educación | MEDIA | MEDIA | técnico, financiero | departamental |
| 29 | FUNDACION RIEKEN | apoyo a la biblioteca | MEDIA | MEDIA | técnico, capacitación, financiero | nacional  12 |
| 30 | SEPREM | apoyo a la mujer | MEDIA | MEDIA | técnico | nacional |
| 31 | SEGEPLAN | planificación | ALTA | ALTA | técnico | nacional |
| 32 | PDH | derechos humano | ALTA | ALTA | técnico | nacional |
| 33 | PGN | derechos humano | ALTA | ALTA | técnico | nacional |
| 34 | ANAM | municipalismo | ALTA | ALTA | técnico | nacional |
| 35 | DAAFIM | municipalismo | ALTA | ALTA | técnico, capacitación | nacional |

Fuente: Dirección Municipal de Planificación, 2016

13

VI.- VISIÓN Y MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.

6.1.- VISION

|  |
| --- |
| **La Visión de la Municipalidad** |
| San Carlos Sija en el año 2,020, es un municipio que ha alcanzado un nivel de desarrollo aceptable, porque su territorio es utilizado de acuerdo a sus características potenciales, implementando actividades productivas sostenibles que mejoren el ingreso económico familiar y el aporte municipal con un manejo adecuado, planificado y ordenado de los recursos naturales  **6.2.- MISION** |
| **La Misión de Municipalidad** |
| La misión fundamental de la municipalidad es “Promover participativamente el desarrollo integral de la población en busca del bien común de hombres, mujeres, jóvenes y niños, fortaleciendo la democracia, economía, velando por la recuperación y uso racional de los recursos naturales.” |

14

VII.- PRINCIPIOS Y VALORES

Los principales valores que se practica y se pretenden practicar en el Municipio de San Carlos Sija, para fomentar una cultura progresista en el municipio son:

|  |  |
| --- | --- |
| **Principios/ valores** | **Descripción** |
| RESPONSABILIDAD | Ser cumplidor de las atribuciones, que son conferida en base a la ley y en base a las demandas de la población |
| HONESTIDAD | Ser serio y franco |
| PATRIOTA | Demostrar amor a la patria |
| AMABILIDAD | SER PASIENTE CON TODOS |
| SERVICIO | ATENDER A TODOS POR IGUAL |
| ENTREGA | DAR MAS DE LO QUE SE PUEDE |

15

VIII.- RESULTADOS ESTRATEGICOS DE PAIS Y PRODUCTOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabla No. 3**  **Matriz Priorizada** | | | | | | | | | | | | | | |
| **(1) EJE PND** | **(2) Prioridades PND** | **(3) Prioridades PGG** | **(4) Metas PND** | **(5) Resultados PND** | **(6) Resultados Estratégicos de País** | **(7) Problema central (de País) / Indicador (línea base)** | **(8) Causas directas del problema central / Indicador (línea base)** | **(9) Causas indirectas que puede atender la municipalidad / Indicador (línea base)** | **(10) Problemas PDM (de forma referencial)** | **(11) Análisis del mandato o base legal de la municipalidad** | **(12) Productos competencias propias** | **(13) Productos competencias delegadas (Referencial del ente rector)** | **(14) Políticas Públicas relacionadas** | **(15) Orden de prioridad** |
| Bienestar para la gente | Atender de manera adecuada a las madres, niños e infantes para reducir la mortalidad materna, infantil y de la niñez. | Seguridad alimentaria, salud integral y educación para todas y todos. | Para el año 2032, reducir la tasa de mortalidad en la niñez en treinta puntos | Los servicios de calidad que se prestan en el sistema de salud, antes y después del nacimiento, garantizan la salud de niños y niñas entre 0 y 11 meses, así como el control de la salud hasta los 11 meses de edad, con particular atención durante los primeros 28 días después del nacimiento. | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | Problema central: **Mortalidad de la niñez**  Indicadores: -Mortalidad infantil  -Mortalidad post-infantil -Mortalidad en la niñez por IRAs y EDAs | -Desnutrición  Indicadores: -Mortalidad infantil  -Mortalidad post-infantil -Mortalidad en la niñez por Enfermedades Diarréicas Agudas (EDAs) | Acceso y calidad a los servicios de salud  Indicador:  Número de familias con acceso a servicios de salud | Vías de comunicación secundarias en malas condiciones | N/A | Población beneficiada con infraestrucutura vial mejorada | Producto del ente rector (MSPAS, MCIV) Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo Intervención de la municipalidad: Construcción de caminos rurales (por competencia municipal) Construcción de infraestructura de salud | Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad.  16 | 1 |
| Bienestar para la gente | Atender de manera adecuada a las madres, niños e infantes para reducir la mortalidad materna, infantil y de la niñez. | Seguridad alimentaria, salud integral y educación para todas y todos. | Para el año 2032, reducir la tasa de mortalidad en la niñez en treinta puntos | Los servicios de calidad que se prestan en el sistema de salud, antes y después del nacimiento, garantizan la salud de niños y niñas entre 0 y 11 meses, así como el control de la salud hasta los 11 meses de edad, con particular atención durante los primeros 28 días después del nacimiento. | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | Problema central: **Mortalidad de la niñez**  Indicadores: -Mortalidad infantil  -Mortalidad post-infantil -Mortalidad en la niñez por IRAs y EDAs | Enfermedades infecciosas de la infancia  Indicadores: -Mortalidad infantil  -Mortalidad post-infantil -Mortalidad en la niñez por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) | Agua segura y vivienda saludable  Indicadores: Familias con acceso a servicios de agua apta para consumo humano | Servicios públicos municipales deficientes | Código Municipal Artículo 68, inciso a). Establece como competencia propia de la municipalidad, el abasatecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada, alcantarillado y la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos. | Familias con servicios de agua apta para consumo humano  Familias con servicios de alcantarillado Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos | N/A | Política Nacional de Desarrollo Rural Integral  Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional Políticas Educativas Políticas de Educación inclusiva para la Población con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad | 2 |
| Bienestar para la gente | Atender de manera adecuada a las madres, niños e infantes para reducir la mortalidad materna, infantil y de la niñez. | Seguridad alimentaria, salud integral y educación para todas y todos. | Para el año 2032, reducir la tasa de mortalidad en la niñez en treinta puntos | Los servicios de calidad que se prestan en el sistema de salud, antes y después del nacimiento, garantizan la salud de niños y niñas entre 0 y 11 meses, así como el control de la salud hasta los 11 meses de edad, con particular atención durante los primeros 28 días después del nacimiento. | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | Problema central: **Mortalidad de la niñez**  Indicadores: -Mortalidad infantil  -Mortalidad post-infantil -Mortalidad en la niñez por IRAs y EDAs | Enfermedades infecciosas de la infancia  Indicadores: -Mortalidad infantil  -Mortalidad post-infantil -Mortalidad en la niñez por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) | Agua segura y vivienda saludable  Indicadores: Familias con acceso a servicios de agua apta para consumo humano | Déficit de cobertura de salud | Código Municipal Artículo 68, inciso a). Establece como competencia propia de la municipalidad, el abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada, alcantarillado y la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos. | Familias con servicios de agua apta para consumo humano  Familias con servicios de alcantarillado Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos | N/A | Política Nacional de Desarrollo Rural Integral  Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional Políticas Educativas Políticas de Educación inclusiva para la Población con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad  17 | 3 |
| Recursos naturales hoy y para el futuro | Gestión sostenible de los recursos hídricos para el logro de objetivos sociales, económicos y ambientales | Ambiente y recursos naturales. | Se ha reducido a cero las pérdidas de vidas humanas a causa de inundaciones. |  | Para el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático | Problema central: **Aumento de la vulnerabilidad en la población guatemalteca por fenómenos hidro-meteorológicos provocados por el cambio climático** | -Escasas medidas de resiliencia y adaptación para disminuir la vulnerabilidad en el país | -Escaso conocimiento sobre la implementación de medidas de resiliencia y adaptación | Manejo inadecuado de recursos naturales | N/A | familias beneficiadas con el mejoramiento de la cobertura forestal y mejoramiento del medio ambiente. | Producto ente rector (MARN) Población de municipios priorizados y/o vulnerables que cuentan con información, capacitación, normativa e instrumentos con estándares nacional e internacionales de Gestión de Riesgo y Reducción de Desastres en cumplimiento del marco legal. (SE-CONRED) Intervención de la municipalidad: capacitación y formación sobre medidas de resiliencia y adaptación al cambio climático | Política Forestal de Guatemala Política Nacional de Cambio Climático Política Nacional de Desarrollo Rural Integral Política Agrícola, Pecuaria, Forestal e Hidrobiológica  18 | 4 |
| Bienestar para la gente | Garantizar a la población entre 0 y 18 años el acceso a todos los niveles del sistema educativo. | Seguridad alimentaria, salud integral y educación para todas y todos. | Universalizar la educación inicial, preprimaria, primaria, media (ciclo básico y ciclo diversificado) y ampliar el acceso a la educación superior, reconociendo las especificidades de género y las necesidades diferentes de los territorios y las poblaciones indígenas y rurales. | En el año 2032 la población en edad escolar (0 a 18 años) ha completado con éxito cada uno de los niveles educativos que le corresponde, de acuerdo con su edad. | Para el 2019, se ha incrementado la tasa de finalización en primaria en 7.1 puntos porcentuales (de 71.7 en 2013 a 78.8% en 2019) | **Baja tasa de finalización en el nivel de educación primaria de niños**  Problema central: **Descenso de la tasa de finalización en el nivel de educación primaria**  Indicador: Tasa de finalización en el nivel primaria | -Deserción de niños y niñas del nivel primario  Indicadores: -Deserción -Cobertura -promoción | -Bajo rendimiento  -Escasa o inexistente motivación e interés en el aprendizaje -Nivel de escolaridad de la madre  Indicadores Alfabetización de madres con niños en edad escolar | Déficit de cobertura educativa | ARTICULO 70. Competencias delegadas al municipio, las cuales se establecerán por medio de los convenios interinstitucionales y la capacidad de gestión del gobierno municipal de acuerdo con las prioridades de descentralización, como lo indica el inciso "c) Gestión de la educación pre-primaria y primaria, así como de los programas de alfabetización y educación bilingüe" | Población en el rango de 7 a 18 años beneficiada por la cobertura educativa. | Producto del ente rector Programa de acompañamiento (Mineduc)  Intervención de la municipalidad:  Refacción escolar, becas, a poyo a los programas de Alfabetización | Políticas educativas Política de atención a personas con discapacidad | 5 |
| Recursos naturales hoy y para el futuro | Gestión sostenible de los recursos hídricos para el logro de objetivos sociales, económicos y ambientales | Ambiente y recursos naturales. | Se ha reducido a cero las pérdidas de vidas humanas a causa de inundaciones. |  | Para el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático | Problema central: **Aumento de la vulnerabilidad en la población guatemalteca por fenómenos hidro-meteorológicos provocados por el cambio climático** | -Pérdida y degradación de ecosistemas en regiones con poblaciones mas vulnerables por actividad antropogénica | -Inadecuado uso de los recursos naturales | Contaminación por desechos sólidos y líquidos | N/A | Familias con servicios de agua apta para consumo humano  Familias con servicios de alcantarillado Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos | Producto ente rector (SE-CONRED) Población atendida en áreas afectadas por eventos naturales o provocados, conforme a los estándares nacionales e internacionales de Respuesta  intervención de la municipalidad:  dragado de ríos; alcantarillados pluviales; sistemas de almacenamiento de agua de lluvia; sistemas de alerta temprana | Política Forestal de Guatemala Política Nacional de Cambio Climático Política Nacional de Desarrollo Rural Integral Política Agrícola, Pecuaria, Forestal e Hidrobiológica | 6 |

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo

19

IX.- PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM) DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.

Tabla No. 4

Matriz de Programación Operativa Multianual (POM) 2017-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUCTO** | | | | | | | | | | | | | | **INTERVENCIÓN** | | | | | | |
| **1) No.** | **2) Resultado Estratégico de País (REP)** | **3) Productos** | **4) Meta Municipal del Producto, período** | **5) Programación de productos** | | | | | | | | **6) Responsable de cumplimiento de meta del producto** | **7) Corresponsable del cumplimiento de la meta del producto** | **8) Intervenciones (proyectos, actividades)** | **9) Meta para el período** | | **10) Año de intervención** | | | |
| **5.1) Física (2017)** | **5.2) Financiera (2017)** | **5.3) Física (2018)** | **5.4) Financiera (2018)** | **5.5) Física (2019)** | **5.6) Financiera (2019)** | **5.7) Física (2020)** | **5.8) Financiera (2020)** | **9.1) Física** | **9.2) Financiera (monto estimado Q.)** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | población beneficiada con infraestructura vial mejorada | 20000 | 5000 | Q4,239,000.00 | 50000 | Q4,239,000.00 | 5000 | Q4,239,000.00 | 5000 | Q4,239,000.00 | Municipalidad | COCODES | mejoramiento de caminos y calles vecinales | 5 kilómetros | Q12,717,000.00 | Q4,239,000.00 | Q4,239,000.00 | Q4,239,000.00 | Q4,239,000.00 |
| 2 | Para el 2019, se ha incrementado la tasa de finalización en primaria en 7.1 puntos porcentuales (de 71.7 en 2013 a 78.8% en 2019) | Familias con servicios de agua apta para consumo humano  Familias con servicios de alcantarillado Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos | 1300 | 500 | Q4,146,000.00 | 500 | Q4,146,000.00 | 200 | Q4,146,000.00 | 100 | Q4,146,000.00 | Municipalidad | COCODES | mejoramiento de sistemas de agua potable | 10 mil metros lineales | Q12,438,000.00 | 4,146,000.00 | 4,146,000.00 | 4,146,000.00  20 | 4,146,000.00 |
| 3 | Para el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático | Familias con servicios de agua apta para consumo humano  Familias con servicios de alcantarillado Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos | 1300 | 500 | Q590,000.00 | 300 | Q590,000.00 | 300 | Q590,000.00 | 200 | Q590,000.00 | Municipalidad | COCODES | mejoramiento de sistemas de agua potable y tratamiento de aguas negras | 5000 metros lineales | Q1,770,000.00 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 590,000 |
| 4 | Para el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático | familias beneficiadas con el mejoramiento de la cobertura forestal y mejoramiento del medio ambiente. | 5000 | 1500 | Q90,000.00 | 1500 | Q90,000.00 | 1000 | Q90,000.00 | 1000 | Q90,000.00 | Municipalidad | INAB/CONAP | Forestación en comunidades priorizadas | 4 hectáreas | Q270,000.00 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 5 | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | Población en el rango de 7 a 18 años beneficiada por la cobertura educativa. | 3500 | 1000 | Q866,000.00 | 1000 | Q866,000.00 | 1000 | Q866,000.00 | 500 | Q866,000.00 | Municipalidad | COCODES | mejoramiento y construcción de centros educativos | 10 centros educativos | Q2,598,000.00 | 866,000.00 | 866,000.00 | 866,000.00 | 866,000.00 |
| 6 | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | Familias con servicios de agua apta para consumo humano  Familias con servicios de alcantarillado Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos | 1300 | 7 | Q1,186,000.00 | 7 | Q1,186,000.00 | 7 | Q1,186,000.00 | 6 | Q1,186,000.00 | Municipalidad | COCODES | mejoramiento de edificaciones públicas del municipio | 20 edificios | Q3,558,000.00 | 1,186,000 | 1,186,000 | 1,186,000 | 1,186,000 |

21

**X.- PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**

**X.1.- Análisis sobre la ejecución 2015 y avances sobre la del POA 2016.-**

En relación a la ejecución del POA 2016, se pueden mencionar los siguientes logros y limitaciones:

Se logró ejecutar hasta un 90% las obra propuestas para el presente año fiscal 2016, a excepción de aquellas obres que presentaron dificultades presupuestarias, legales, no viables, entre otras causas; además, se logra establecer que uno de los principales desafíos viene a ser la planificación exhaustiva de las actividades, lo que puede permitir generar un mejo Plan Anual de Compras el cual debe cumplirse rigurosamente.

Otra circunstancia que se puede ver en relación a lo acontecido en este año 2016, es lo relacionado con las propuestas de proyectos y gastos no previstos, esto porque suceden cosas de las cuales no se tiene control sobre ellas, y necesidades recurrentes de vecinos, a esto se agrega también la falta de conocimiento de parte de la población sobre una adecuada planificación.

Como en la mayoría de municipios del país, los recursos siempre vienen a ser limitados y en muchos de los casos no se logra satisfacer la demanda poblacional con las actividades que se realizan, los objetivos trazados que si bien en la mayoría de proyectos se trató de alcanzar estos en muchos de los casos no se pudo llegar a la meta poblacional.

La falta de personal y una mejor plataforma municipal con mas técnicos capacitados, también viene a ser un factor importante en la consecución de los planes trazados, a la que se agrega también la participación de la población, la que en muchos de los casos esta no es activa o no comprende los tramites burocráticos de la administración publica.

Por ultimo, se considera importante hacer un balance en cuanto a que el ciclo fiscal 2016, fue un año de transición de gobierno, lo que siempre genera problemas de acomodamiento y de adecuación, a pesar de eso, se considera que el municipio de San Carlos Sija, a avanzado y continua contribuyendo con la resolución de los problemas comunitarios.

22

**X.2.- Análisis sobre la disponibilidad financiera de la municipalidad para el año 2017.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabla No. 5**  **Disponibilidad Financiera para el POA 2017, Municipalidad de: San Carlos Sija, Departamento: Quetzaltenango** | | | | | |
| **1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el año 2017** | **2) Disponibilidad financiera para el año 2017 En Q.** | **3) Monto destinado a Inversión  En Q.** | **4) % de Inversión** | **5) Monto destinado a funcionamiento  En Q.** | **6) % de funcionamiento** |
| **Situado constitucional** | Q 6,985,000.00 | Q 6,286,500.00 | 90% | Q 698,500.00 | 10% |
| **IVA-PAZ** | Q7,320,000.00 | Q 5,490,000.00 | 75% | Q 1,830,000.00 | 25% |
| **Regalías** | Q - | Q - |  | Q - |  |
| **Fonpetrol** | Q - | Q - | 100% | Q - |  |
| **Cooperación Internacional no reembolsable (técnica, financiera, especie)** | Q - | Q - | 70% | Q - | 30% |
| **Recursos de CODEDE** | 4,170,342.00 | Q 4,170,342.00 | 100% | Q - |  |
| **Ingresos propios** | Q 1,080,417.00 | Q540,208.50 | 50% | Q540,208.50 | 50% |
| **Impuesto a circulación de vehículos terrestres** | 650,000.00 | Q650,000.00 | 100% | Q - |  |
| **Impuesto sobre petroleo y sus derivados** | 240,000.00 | Q 240,000.00 | 100% | Q- |  |
| **7) Total financiamiento para el año fiscal 2017** | **Q 20,445,759.00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2017** | **Monto comprometido** |  |  |  |  |
| Proyectos de arrastre | Q - |  |  |  | 23 |
| Deuda (monto a pagar en el año) | Q- |  |  |  |  |
| Otros (Especificar) |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **9) Total comprometido** | **Q -** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **10) Total Disponible para el año fiscal 2017** | **Q20,445,759.00** |  |  |  |  |

Fuente: Dirección Administrativa Financiera Mpal –DAFIM-

24

X.3.- MATRIZ DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2017 –POA-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUCTO** | | | | | | | **INTERVENCIONES / INSUMOS** | | | | | **13) Programación cuatrimestral de las intervenciones: proyectos y/o actividades** | | |  |
| **1) No.** | **2) Resultado Estratégico de País (REP)** | **3) Productos** | **4) Meta Municipal del Producto, período** | **5) Meta del producto (año 2017)** | **6) Monto Q. del producto (año 2017)** | **7) Responsable de cumplimiento de meta del producto (Municipalidad o ente rector)** | **8) Intervenciones (proyectos, actividades)** | **9) Meta de la intervención** | **10) Monto Q. de la intervención** | **11) Responsable del cumplimiento de la intervención relacionada al producto** | **12) Actividad/Insumos** | **13.1)Primer cuatrimestre** | **13.2) Segundo cuatrimestre** | **13.3) Tercer cuatrimestre** | SNIP |
| **1** | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | población beneficiada con infraestructura vial mejorada | 25,000 | 5,000 | Q4,239,000.00 | Municipalidad | SUBSIDIO DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 1 porte en materiales | Q50,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE , COMPACTACION, CONSTRUCCION DE RODADORA,A CABADOS, SUPERVISION. | 0 | Q50,000.00 | 0 | **192411** |
| 2 | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | población beneficiada con infraestructura vial mejorada | 25,000 | 5,000 | Q4,239,000.00 | Municipalidad | SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA MEJORAMIENTO ENTRADA A JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 1 porte en materiales | Q75,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE , COMPACTACION, CONSTRUCCION DE RODADORA,A CABADOS, SUPERVISION. | 0 | Q50,000.00 | 0 | **192448** |
| 3 | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | población beneficiada con infraestructura vial mejorada | 25,000 | 5,000 | Q4,239,000.00 | Municipalidad | SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ALDEA CHIQUIVAL VIEJO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | 1 porte en materiales | Q90,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE , COMPACTACION, CONSTRUCCION DE RODADORA,A CABADOS, SUPERVISION. | 0 | Q90,000.00 | 0 | **192452** |
| 4 | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | población beneficiada con infraestructura vial mejorada | 25,000 | 5,000 | Q0.00 | Municipalidad | SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, (CONSTRUCCIÓN PUENTE), CASERÍO LOS CIFUENTES, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 1 porte en materiales | 150,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE , COMPACTACION, CONSTRUCCION DE RODADORA,A CABADOS, SUPERVISION. | 0 | 150,000.00  25 | 0 | **192481** |
| 5 | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | población beneficiada con infraestructura vial mejorada | 25,000 | 5,000 | Q4,239,000.00 | Municipalidad | SUBSIDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL ÁREA URBANA AÑO 2017, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 12 aportes al año | 240,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE , COMPACTACION, CONSTRUCCION DE RODADORA,A CABADOS, SUPERVISION. | 100000 | 100000 | 40000 | **192706** |
| 6 | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | población beneficiada con infraestructura vial mejorada | 25,000 | 5,000 | Q4,239,000.00 | Municipalidad | SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y CAMINOS RURALES DEL ÁREA RURAL AÑO 2017, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 12 aportes al año | 850,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE , COMPACTACION, CONSTRUCCION DE RODADORA,A CABADOS, SUPERVISION. | 250000 | Q250,000.00 | 350000 | **192703** |
| 7 | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | población beneficiada con infraestructura vial mejorada | 25,000 | 5,000 | Q4,239,000.00 | Municipalidad | SUBSIDIO PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL AÑO 2017, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 12 aportes al año | 650,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE , COMPACTACION, CONSTRUCCION DE RODADORA,A CABADOS, SUPERVISION. | 25000 | Q250,000.00 | 650000 | **192698** |
| 8 | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | población beneficiada con infraestructura vial mejorada | 25,000 | 5,000 | Q4,239,000.00 | Municipalidad | SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO CARRETERA SECTOR 1 EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 1 aporte en materiales | 90,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE , COMPACTACION, CONSTRUCCION DE RODADORA,A CABADOS, SUPERVISION. | 0 | Q0.00 | 90000 | **175024** |
| 9 | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | población beneficiada con infraestructura vial mejorada | 25,000 | 5,000 | Q4,239,000.00 | Municipalidad | MEJORAMIENTO CARRETERA CENTRAL CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 2500 m2 | 936,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE , COMPACTACION, CONSTRUCCION DE RODADORA,A CABADOS, SUPERVISION. | 0 | Q500,000.00 | 436000 | **192376** |
| 10 | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | población beneficiada con infraestructura vial mejorada | 25,000 | 5,000 | Q4,239,000.00 | Municipalidad | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ENTRE BUENOS AIRES LA LAGUNA Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 90 m2 | 1248000 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE , COMPACTACION, CONSTRUCCION DE RODADORA,A CABADOS, SUPERVISION. | 500000 | Q748,000.00  26 | 0 | **192273** |
| 11 | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | población beneficiada con infraestructura vial mejorada | 25,000 | 5,000 | Q4,239,000.00 | Municipalidad | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA DEL ARENAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 1200 m2 | 624000 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE , COMPACTACION, CONSTRUCCION DE RODADORA,A CABADOS, SUPERVISION. | 350000 | Q224,000.00 | 0 | **192282** |
| 12 | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | población beneficiada con infraestructura vial mejorada | 25,000 | 5,000 | Q4,239,000.00 | Municipalidad | TRANSFERENCIA ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO, PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES Y PUENTES DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 4500 bolsas | 350000 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE , COMPACTACION, CONSTRUCCION DE RODADORA,A CABADOS, SUPERVISION. | 0 | Q350,000.00 | 0 | **192319** |
| 13 | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | población beneficiada con infraestructura vial mejorada | 25,000 | 5,000 | Q4,239,000.00 | Municipalidad | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 600 m2 | 364,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE , COMPACTACION, CONSTRUCCION DE RODADORA,A CABADOS, SUPERVISION. | 0 | Q364,000.00 | 0 | **192393** |
| 14 | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | poblacion beneficiada con infraestructura vial mejorada | 25,000 | 5,000 | Q4,239,000.00 | Municipalidad | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 60 m3 | 312,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE , COMPACTACION, CONSTRUCCION DE RODADORA,A CABADOS, SUPERVISION. | 0 | Q0.00 | 312000 | **192382** |
| 15 | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | población beneficiada con infraestructura vial mejorada | 25,000 | 5,000 | Q4,239,000.00 | Municipalidad | SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL, SECTOR UNO, SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 1 aporte en materiales | 90,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE , COMPACTACION, CONSTRUCCION DE RODADORA,A CABADOS, SUPERVISION. | 0 | Q0.00 | 90,000.00 | **194281** |
| 16 | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | población beneficiada con infraestructura vial mejorada | 25,000 | 5,000 | Q4,239,000.00 | Municipalidad | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4TA CALLE RUMBO AL PUENTE NO.1 CENTRO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 1 aporte en materiales | 200,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE , COMPACTACION, CONSTRUCCION DE RODADORA,A CABADOS, SUPERVISION. | 0 | Q0.00 | 200,000.00 | **169901** |
| 17 | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | población beneficiada con infraestructura vial mejorada | 25,000 | 5,000 | Q4,239,000.00 | Municipalidad | MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR POZO MECANICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. | M2 | 1,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE , COMPACTACION, CONSTRUCCION DE RODADORA,A CABADOS, SUPERVISION. | 0 | Q0.00 | 1,000.00  27 | **175008** |
| 18 | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) | población beneficiada con infraestructura vial mejorada | 25,000 | 5,000 | Q4,239,000.00 | Municipalidad | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CALDERON HACIA COLOJITES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. |  |  |  |  |  |  |  | **175054** |
| 19 | Para el 2019 se ha reducido la brecha en la cobertura educativa en 90 puntos porcentuales | Población en el rango de 7 a 18 años beneficiada por la cobertura educativa. | 12,000 | 3000 | Q3,420,953.00 | Municipalidad | SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 1 aporte en materiales | Q90,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO, CIMENTACION, CONSTRUCCION DE MUROS, TECHO, ACABADOS, PUERTAS Y VENTNAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS | Q90,000.00 | Q0.00 | 0 | **192431** |
| 20 | Para el 2019 se ha reducido la brecha en la cobertura educativa en 90 puntos porcentuales | Poblacion en el rango de 7 a 18 años beneficiada por la covertura educativa. | 12,000 | 3000 | Q3,430,953.00 | Municipalidad | SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASERÍO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | 1 aporte en materiales | Q70,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO, CIMENTACION, CONSTRUCCION DE MUROS, TECHO, ACABADOS, PUERTAS Y VENTNAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS | Q70,000.00 | Q0.00 | 0 | **192462** |
| 21 | Para el 2019 se ha reducido la brecha en la cobertura educativa en 90 puntos porcentuales | Población en el rango de 7 a 18 años beneficiada por la cobertura educativa. | 12,000 | 3000 | Q3,330,953.00 | Municipalidad | SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA MEJORAMIENTO TECHO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | 1 aporte en materiales | Q40,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO, CIMENTACION, CONSTRUCCION DE MUROS, TECHO, ACABADOS, PUERTAS Y VENTNAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS | 0 | Q40,000.00 | 0 | **192468** |
| 22 | Para el 2019 se ha reducido la brecha en la cobertura educativa en 90 puntos porcentuales | Población en el rango de 7 a 18 años beneficiada por la cobertura educativa. | 12,000 | 3000 | Q3,330,953.00 | Municipalidad | SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA MEJORAMIENTO Y REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | 12 APORTES EN MATERIALES | Q250,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO, CIMENTACION, CONSTRUCCION DE MUROS, TECHO, ACABADOS, PUERTAS Y VENTNAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS | 0 | Q250,000.00 | 0 | **192612** |
| 23 | Para el 2019 se ha reducido la brecha en la cobertura educativa en 90 puntos porcentuales | Población en el rango de 7 a 18 años beneficiada por la cobertura educativa. | 12,000 | 3000 | Q3,330,953.00 | Municipalidad | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO IDCE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 603 M2 | Q416,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO, CIMENTACION, CONSTRUCCION DE MUROS, TECHO, ACABADOS, PUERTAS Y VENTNAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS | 0 | Q416,000.00 | 0  28 | **192275** |
| 24 | Para el 2019 se ha reducido la brecha en la cobertura educativa en 90 puntos porcentuales | Población en el rango de 7 a 18 años beneficiada por la cobertura educativa. | 12,000 | 3000 | Q3,330,953.00 | Municipalidad | AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | 150 M2 | Q886,000.00 | Municipalidad, Consejos de Desarrollo | TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO, CIMENTACION, CONSTRUCCION DE MUROS, TECHO, ACABADOS, PUERTAS Y VENTNAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS | 0 | Q0.00 | Q886,000.00 | **170017** |
| 25 | Para el 2019 se ha reducido la brecha en la cobertura educativa en 90 puntos porcentuales | Poblacion en el rango de 7 a 18 años beneficiada por la covertura educativa. | 12,000 | 3000 | Q3,330,953.00 | Municipalidad | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 180M2 | Q786,000.00 | Municipalidad, Consejos de Desarrollo | TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO, CIMENTACION, CONSTRUCCION DE MUROS, TECHO, ACABADOS, PUERTAS Y VENTNAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS | 0 | Q0.00 | Q786,000.00 | **186122** |
| 26 | Para el 2019 se ha reducido la brecha en la cobertura educativa en 90 puntos porcentuales | Poblacion en el rango de 7 a 18 años beneficiada por la covertura educativa. | 12,000 | 3000 | Q3,330,953.00 | Municipalidad | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA | 170 M2 | Q466,000.00 | Municipalidad, Consejos de Desarrollo | TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO, CIMENTACION, CONSTRUCCION DE MUROS, TECHO, ACABADOS, PUERTAS Y VENTNAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS |  | Q0.00 | Q466,000.00 | **135180** |
| 27 | Para el 2019 se ha reducido la brecha en la cobertura educativa en 90 puntos porcentuales | Poblacion en el rango de 7 a 18 años beneficiada por la covertura educativa. | 12,000 | 3000 | Q3,330,953.00 | Municipalidad | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 136 M2 | Q416,953.00 | Municipalidad, Consejos de Desarrollo | TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO, CIMENTACION, CONSTRUCCION DE MUROS, TECHO, ACABADOS, PUERTAS Y VENTNAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS | 0 | Q0.00 | Q416,953.00 | **186124** |
| 28 | Familias con servicios de agua apta para consumo humano  Familias con servicios de alcantarillado Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos | Familias con servicios de agua apta para consumo humano  Familias con servicios de alcantarillado Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos | 5,000 | 1500 | Q2,925,389.00 | Municipalidad | SANEAMIENTO MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2017, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 12 APORTES | 90,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PREIMINARES, ZANJEO, COLOCACION DE TUBOS | 0 | 100,000.00 | Q0.00  29 | **192676** |
| 29 | Familias con servicios de agua apta para consumo humano  Familias con servicios de alcantarillado Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos | Familias con servicios de agua apta para consumo humano  Familias con servicios de alcantarillado Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos | 5,000 | 1500 | Q2,925,389.00 | Municipalidad | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 10000 ML | 520,000 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PREIMINARES, ZANJEO, COLOCACION DE TUBOS | 0 | 300,000.00 | 220,000.00 | **195432** |
| 30 | Familias con servicios de agua apta para consumo humano  Familias con servicios de alcantarillado Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos | Familias con servicios de agua apta para consumo humano  Familias con servicios de alcantarillado Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos | 5,000 | 1500 | Q2,925,389.00 | Municipalidad | CONSTRUCCION POZO(S) MECÁNICO (PERFORACION), ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 300 ML | 516,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES, PERFORACION, ACABADOS | 0 | 300,000.00 | 216,000.00 | **192307** |
| 31 | Familias con servicios de agua apta para consumo humano  Familias con servicios de alcantarillado Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos | Familias con servicios de agua apta para consumo humano  Familias con servicios de alcantarillado Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos | 5,000 | 1500 | Q2,925,389.00 | Municipalidad | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (INTRODUCCION DE TUBERIA CENTRAL) ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 3000 ML | 2,000,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PREIMINARES, ZANJEO, COLOCACION DE TUBOS | 0 | 500,000.00 | 1,189,389.00 | **186119** |
| 32 | Familias con servicios de agua apta para consumo humano  Familias con servicios de alcantarillado Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos | Familias con servicios de agua apta para consumo humano  Familias con servicios de alcantarillado Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos | 5,000 | 1500 | Q2,925,389.00 | Municipalidad | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION, LINEA DE CONDUCCION Y DE DISTRIBUCION, CENTRO, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 500 ML | 850,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PREIMINARES, ZANJEO, COLOCACION DE TUBOSM, CONSTRUCCION DE TANQUE | 0 | 850,000.00 | 0.00  30 | **194276** |
| 33 | Para el 2019 se disminuido la prevalencia de desnutricion cronica en niños menores de 2 años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7 % en 2015 a 31.7 % en 2019) | familias que reciben otro servicios de saneamiento | 5,000 | 1500 | 815,000.00 | Municipalidad | SUBSIDIO PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACION, POZO MECANICO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | 12 APORTES | 350,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | COMPRA DE COMBUSTIBLES, COMPRA DE SUMINISTROS | 100,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | **192618** |
| 34 | Familias con servicios de agua apta para consumo humano  Familias con servicios de alcantarillado Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos | Familias con servicios de agua apta para consumo humano  Familias con servicios de alcantarillado Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos | 5,000 | 1500 | Q2,925,389.00 | Municipalidad | SUBSIDIO ADQUISICION Y COLOCACION DE CONTADORES, SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | 1000 unidades | 4,000.00 |  | TRABAJOS PREIMINARES, ZANJEO, COLOCACION DE TUBOSM, CONSTRUCCION DE TANQUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **196963** |
| 35 | Para el 2019 se disminuido la prevalencia de desnutricion cronica en niños menores de 2 años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7 % en 2015 a 31.7 % en 2019) | familias que reciben otro servicios de saneamiento | 5,000 | 1500 | 815,000.00 | Municipalidad | SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO, SISTEMAS DE AGUA POTABLE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 12 APORTES | 340,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES, COMPRA DE SUMINISTROS Y TRABAJOS DE CAMPO | 100.000.00 | 100.000.00 | 150,000.00 | **192636** |
| 36 | apoyo al desarrollo economico local | micro pequeños y medianos empresarios | 5,000 | 1500 | 815,000.00 | Municipalidad | SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO, CENTRO COMERCIAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 12 APORTES | 50,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | TRABAJOS PRELIMINARES Y DE REMOZAMIENTO | 0 | 25,000.00 | 25,000.00 | **192622** |
| 37 | prevencion de la desnutricion cronica | familias que reciben otro servicios de saneamiento | 5,000 | 1500 | 815,000.00 | Municipalidad | SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO, CEMENTERIO GENERAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | 12 APORTES | 75,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | COMPRA DE MATERIALES, APLICACIÓN DE MEJORAS | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | **192624** |
| 38 | prevencion de la desnutricion cronica | familias con servicios de alcantarillado. | 10,000 | 1000 | 614,139.00 | Municipalidad | TRANFERENCIA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y MEDIO AMBIENTALES PRELIMINARES PARA LA REDUCCION DE LA CONTAMINACION POR AGUAS RECIDUALES Y DESECHOS SOLIDOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 12 APORTES | 539,139.00 | Municipalidad/Servicios públicos | ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS | 200,000.00 | 200,000.00 | 139,139.00  31 | **194273** |
| 39 | prevencion de la desnutricion cronica | familias con servicios de alcantarillado. | 10,000 | 1000 | 614139 | Municipalidad | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL AÑO 2017, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 12 APORTES | 75,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | COMPRA DE MATERIALES, PAGO DE JORNALEROS | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | **192650** |
| 40 | Resultado estrategico de gobierno local | areas deportivas | 10,000 | 1000 | 230,000.00 | Municipalidad | SUBSIDIO PARA CONSERVACIÓN Y MEJORAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | 12 APORTES | 145,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | COMPRA DE MATERIALES, PAGO DE JORNALEROS | 50,000.00 | 50,000.00 | 45,000.00 | **192721** |
| 41 | Incremento de la competitividad turistica | areas turisticas | 10,000 | 1000 | 235,000.00 | Municipalidad | SUBSIDIO PARA CONSERVACIÓN DE PARQUES Y CENTROS TURISTICOS AÑO 2017, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 12 APORTES | 85,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | COMPRA DE MATERIALES, PAGO DE JORNALEROS | 30,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | **192746** |
| 42 | Resultado de gobierno local | poblacion del municipio beneficiado con el servicios de la enfraestructura publica. | 30,000 | 5000 | 665,250.00 | Municipalidad | SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, PARA MEJORAMIENTO AUXILIATURA, CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 1 aporte en materiales | 150,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | COMPRA DE MATERIALES, PAGO DE ALBAÑILES, TRABAJOS PRELIMINARES, ARMADO DE ESTRUCUTRAS Y COLOCACION DE LAS MISMAS, TRABAJOS FINALES | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | **192409** |
| 43 | Resultado de gobierno local | poblacion del municipio beneficiado con el servicios de la enfraestructura publica. | 30,000 | 5000 | 665,250.00 | Municipalidad | SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO AUXILIATURA, CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 1 aporte en materiales | 30,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | COMPRA DE MATERIALES, PAGO DE ALBAÑILES, TRABAJOS PRELIMINARES, ARMADO DE ESTRUCUTRAS Y COLOCACION DE LAS MISMAS, TRABAJOS FINALES | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | **192424** |
| 44 | Resultado de gobierno local | poblacion del municipio beneficiado con el servicios de la enfraestructura publica. | 30,000 | 5000 | 665,250.00 | Municipalidad | SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO AUXILIATURA, CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 1 aporte en materiales | 50,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | COMPRA DE MATERIALES, PAGO DE ALBAÑILES, TRABAJOS PRELIMINARES, ARMADO DE ESTRUCUTRAS Y COLOCACION DE LAS MISMAS, TRABAJOS FINALES | 0.00 | 25,000 | 25,000.00 | **192428** |
| 45 | Resultado de gobierno local | poblacion del municipio beneficiado con el servicios de la enfraestructura publica. | 30,000 | 5000 | 665,250.00 | Municipalidad | SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, (CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNITARIO), CASERÍO LAS POZAS, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | 1 aporte en materiales | 90,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | COMPRA DE MATERIALES, PAGO DE ALBAÑILES, TRABAJOS PRELIMINARES, ARMADO DE ESTRUCUTRAS Y COLOCACION DE LAS MISMAS, TRABAJOS FINALES | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00  32 | **192475** |
| 46 | Resultado de gobierno local | poblacion del municipio beneficiado con el servicios de la enfraestructura publica. | 30,000 | 5000 | 665,250.00 | Municipalidad | SUBSIDIO PARA LA CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES PUBLICAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 12 APORTES | 75,250 | Municipalidad/Servicios públicos | COMPRA DE MATERIALES, PAGO DE ALBAÑILES, TRABAJOS PRELIMINARES, ARMADO DE ESTRUCUTRAS Y COLOCACION DE LAS MISMAS, TRABAJOS FINALES | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,250.00 | **192769** |
| 47 | Resultado de gobierno local | poblacion del municipio beneficiado con el servicios de la enfraestructura publica. | 30,000 | 5000 | 665,250.00 | Municipalidad | SUBSIDIO PARA CONSERVACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES MUNICIPALES AÑO 2017, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 12 APORTES | 180,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | COMPRA DE MATERIALES, PAGO DE ALBAÑILES, TRABAJOS PRELIMINARES, ARMADO DE ESTRUCUTRAS Y COLOCACION DE LAS MISMAS, TRABAJOS FINALES | 50,000.00 | 50,000.00 | 80,000 | **192764** |
| 48 | Resultado de gobierno local | poblacion del municipio beneficiado con el servicios de la enfraestructura publica. | 30,000 | 5000 | 665,250.00 | Municipalidad | SUBSIDIO PARA CONSERVACIÓN Y MEJORAS, SALONES DE USOS MILTIPLES AÑO 2017, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 12 APORTES | 90,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | COMPRA DE MATERIALES, PAGO DE ALBAÑILES, TRABAJOS PRELIMINARES, ARMADO DE ESTRUCUTRAS Y COLOCACION DE LAS MISMAS, TRABAJOS FINALES | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | **192766** |
| 49 | prevencion de la desnutricion cronica | familias con consejeria y capacitacion a madres y mujeres embarazadas | 15,000.00 | 5500 | 590,000.00 | Municipalidad | SUBSIDIO PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2017, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 12 APORTES | 590,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA, COMPRA DE INSUMOS, ELABORACION DE LISTAS, ENTREGA DE INSUMOS | 250,000.00 | 250,000.00 | 90,000.00 | **192772** |
| 50 | Prevencion de hechos delictivos, contra el patrimonio | Seguridad preventiva y delito | 35,000 | 5000 | 50,000.00 | Municipalidad | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2017, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 1 aporte en materiales | 50,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | COMPRA DE SUMINISTROS, COLOCACION DE SUMINISTROS, PAGO DE OPERARIOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | **192488** |
| 51 | Para el 2019 se disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 2 años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7 % en 2015 a 31.7 % en 2019) | población con cobertura en atención en el área de salud preventiva | 5,000 | 5000 | 3,226,000.00 | Municipalidad | SUBSIDIO (ASISTENCIA FINANCIERA), CENTROS DE SALUD Y CONVERGENCIA AÑO 2017, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | 12 APORTES | 100,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | PAGO POR SERVICIOS DE SALUD | 0 | 100,000.00 | Q0.00  33 | **192657** |
| 52 | PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS EN 7 PUNTOS (DE 97 EN 2015 A 90 EN 2019) | PRODUCTO DEL ENTE RECTOR (MINGOB) SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO INTERVENCI?N DE LA MUNICIPALIDAD: ALUMBRADO P?BLICO; C?MARAS DE VIGILANCIA; ESPACIOS P?BLICOS Y PROGRAMAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES | 35,000 | 5000 | 1000 | Municipalidad | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO | 1559 articulo eléctrico | Q1,000.00 | Municipalidad/Servicios públicos | cambio de bombillas, y lámparas | 0.00 | 0.00 | 100.00 | **189893** |

Fuente: Priorización de obras en base a solicitudes de las comunidades.

34

**Plan Operativo Anual para el periodo 2017, del municipio de San Carlos Sija, departamento de Quetzaltenango, es un instrumento de gestión que dirige la intervención municipal hacia el ciudadano, orientando los recursos de la municipalidad a resultados específicos definidos en el marco de la competencia municipal y la visión de desarrollo del municipio.**

**Con el apoyo de la Dirección de Planificación Territorial, Subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Territorial, SEGEPLAN.**

35